

УКРАЇНА  
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**РІШЕННЯ №748**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Від 16.06.2023р. | 32 сесії | 8 скликання |  |  |  |

**Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради**

**від 28.07.2022 року №245 «Про затвердження програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів - Подільської міської територіальної громади**

**на 2022-2024 роки у новій редакції»**

Керуючись ст.ст. 23, 26, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до законів України «Про державні цільові програми», «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.2022 року №1239 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022р. №252», у зв’язку із збільшенням обсягів робіт та потреби в призначеннях на поточний 2023 рік, -

**міська рада ВИРІШИЛА:**

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради

від 28.07.2022 року №245 «Про затвердження програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції», а саме: додатки 1, 2, 3 до програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки викласти у новій редакції згідно з додатками, що додаються.

1. Визнати таким, що втратило чинність рішення 30 сесії міської ради

8 скликання від 23.02.2023 року №686 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 28.07.2022 року №245 «Про затвердження програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції».

1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Безмещука П.О. та на постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Трейбич Е.А.).

Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

Додаток 1

до рішення 32 сесії

міської ради 8 скликання

від 16.06.2023 року №748

Додаток 1

до програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів - Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції

**ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

**програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (нова редакція)**

***тис. грн***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання заходів Програми** | **Всього витрат на виконання Програми** | **У тому числі по роках** | | |
| **2022р.** | **2023р.** | **2024р.** |
| Державний бюджет | 151580,0 | 0,0 | 0,0 | 151580,0 |
| Місцевий бюджет | 503652,6 | 7590,2 | 93620,5 | 402442,0 |
| Інші джерела | 36826,7 | 25970,8 | 10533,3 | 322,6 |
| **Всього:** | **692059,39** | **33560,97** | **104153,86** | **554344,56** |

Секретар міської ради Тетяна БОРИСОВА

Додаток 2

до рішення 32 сесії

міської ради 8 скликання

від 16.06.2023 року №748

Додаток 2

до програми будівництва,

реконструкції та капітального

ремонту автомобільних доріг

комунальної власності Могилів-

Подільської міської територіальної

громади на 2022-2024 роки у новій

редакції

**РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ**

**програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів - Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (нова редакція)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування об’єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи** | **Найменування головного розпорядника бюджетних коштів та замовника будівельних робіт** | **Показники об’єкта у відповідних одиницях** | **Загальна вартість будівництва, тис. грн** | **Джерела фінансу-вання** | **Орієнтовні обсяги фінансування по рокам, тис. грн** | | | **Очікуваний результат (*введення в експлуа-тацію*)** | **Приміт-ка** |
| **2022р.** | **2023р.** | **2024р.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду до дошкільного навчального закладу №2 «Гармонія»  по вулиці  Ставиській 67  та до багатоквартирного житлового будинку №6 по вулиці Грецькій у  м. Могилеві-Подільському  Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 831 м2 | 1862,3 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 831 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 1862,3 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт благоустрою навпроти будинку №65 по  вул. Ставиській у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 999,42 м2 | 1473,10 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 999,42 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 2,70 | 1470,40 | 0,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по проспекту Героїв  (від вулиці Вокзальна до вулиці Ринкова) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1,3 км/  20800 м2 | 58240,0 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 40468,0 | 1,3 км/  20800 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 300,0 | 17472,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці Дністровській  (від проспекту Незалежності,  128 "п" до багатоквартирного житлового будинку буд. №62) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 9175 м2 | 22937,5 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9175 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 233,5 | 22704,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці 8 Березня  (від буд. №2  до вул. Шолом Алейхема) у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,320 км/  3150 м2 | 12445,3 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,320 км/  3150 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 12445,3 | 0,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шолом Алейхема у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,180 км/  810 м2 | 4092,6 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,180 км/  810 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 4092,6 | 0,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт організації дорожнього руху на перехресті вулиць Стависька-Ринкова у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | влаштування пішохідних переходів і світлофорів  (4 світло-фори) | 3200,0 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | влаштування пішохідних переходів і світлофорів  (4 світлофори) |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 3200,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Будівельників  у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,5 км/  896 м2 | 2150,4 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 км/  896 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 50,0 | 1777,8 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 322,6 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по  вул. Ігоря Римара та Сергія Ковриги у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1,02 км/  5100 м2 | 8160,0 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,02 км/  5100 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 100,0 | 8060,0 | 0,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт  дорожнього покриття по  вул. М. Гудзія (Строкача) у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,637 км/  2990 м2 | 5382,0 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,637 км/  2990 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 100,0 | 5282,0 | 0,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по  провул. Полтавському  у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,36 км/  2325 м2 | 4185,0 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,36 км/  2325 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 100,0 | 4085,0 | 0,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по провул. Б.Хмельницького у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,42 км/  1840 м2 | 2580,2 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,42 км/  1840 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 2580,2 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці Текстильній у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,206 км/  2173 м2 | 2456,7 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,206 км/  2173 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 2456,7 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Грушевського  (від буд. 37 до  буд. 146) у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1,418 км/  6847 м2 | 8644,6 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,418 км/  6847 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 8644,6 | 0,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Фізкультурній  у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,556 км/  2614 м2 | 5280,3 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,556 км/  2614 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 120,0 | 5160,3 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Буянова у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,321 км/  1091 м2 | 2203,8 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,321 км/  1091 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 60,0 | 2143,8 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Старицького у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,585 км/  2340 м2 | 4726,8 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,585 км/  2340 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 120,0 | 4606,8 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по  І пров. Шевченка у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,718 км/  3303 м2 | 6672,1 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,718 км/  3303 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 200,0 | 6472,1 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої  мережі по  вул. Острівській  (від буд. №356  до ПК11+00) у  м. Могилеві-Подільському  Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1,2 км/  12952 м2 | 36265,6 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 км/  12952 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 150,0 | 36115,6 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкція вулично-дорожньої мережі на Соборній площі  (від вул. Стависька  до буд. №2) у  м. Могилеві-Подільському  Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 5038 м2 | 15026,6 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 6187,4 | 5038 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 8839,2 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Ставиській (від буд. №22  до буд. №38) у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 5412 м2 | 10261,4 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 7183,0 | 5412 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 3078,4 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. І. Франка у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,448 км/  5562 м2 | 15573,6 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 10901,5 | 0,448 км/  5562 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 4672,1 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці Полтавській у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1,553 км/  17352 м2 | 48585,6 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 33738,1 | 1,553 км/  17352 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 388,3 | 0,0 | 14459,2 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці Грецькій (від вулиці Полтавська до буд. №3) у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,441 км/ 6700 м2 | 18760,0 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 12922,0 | 0,441 км/ 6700 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 300,0 | 5538,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці Шаргородській  у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 2,34 км/  20489 м2 | 57400,0 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 40180,0 | 2,34 км/  20489 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 17220,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці Устима Кармелюка у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,798 км/  5904 м2 | 16531,2 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,798 км/  5904 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 300,0 | 16231,2 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці  Василя Стуса у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,673 км/  4374 м2 | 12247,2 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,673 км/  4374 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 300,0 | 11947,2 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці Тропініна у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,768 км/  4761 м2 | 13330,8 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,768 км/  4761 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 300,0 | 13030,8 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по  вул. Виноградній в с. Серебрії Могилів-Подільського району Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,7 км/  2450 м2 | 4428,0 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 км/  2450 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 4428,0 | 0,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по  вул. Вишневій в  с. Серебрії Могилів-Подільського району Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1,9 км/  6650 м2 | 8200,0 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 км/  6650 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 20,0 | 8180,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по  вул. Подільській  в с. Серебрії Могилів-Подільського району Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,96 км/  3360 м2 | 6876,1 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,96 км/  3360 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 20,0 | 6856,1 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по  вул. Космонавтів в с. Немії Могилів-Подільського району Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,125 км/  550 м2 | 2563,5 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,125 км/  550 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 2563,5 | 0,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по  вул. Залізничній в с. Немії Могилів-Подільського району Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,3 км/  1150 м2 | 3584,9 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 км/  1150 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 3584,9 | 0,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по  вул. Джерельній (бувша вул.  Комсомольська)  в с. Немії  Могилів-Подільського району Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,24 км/  1260 м2 | 2772,0 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,24 км/  1260 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 37,6 | 2734,4 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Нижній Зарічній у  с. Карпівці Могилів-Подільського району Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 2,2 км/  7700 м2 | 7294,4 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 км/  7700 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 7294,4 | 0,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного (зовнішнього) освітлення по вулиці Ставиській (від буд. №42 до вулиці Грецька)  у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 40 св. точок | 3000,0 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 св. точок |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт тротуарного покриття по вулиці Ставиській  (від буд. №42 до вулиці Грецька)  у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 3330 м2 | 7170,8 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3330 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | 7170,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ставиській  (від буд. №42 до вулиці Грецька)  у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 9620 м2 | 26333,4 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9620 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | 15800,0 | 10533,3 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Зарічній (від вулиці Ракова Шийка до  буд. №54) та вулиці Карпівської  (від буд. №101  до вулиці Нижня Зарічна  с. Карпівка) у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської  міської ради | 2,3 км/  8000 м2 | 12021,0 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 км/  8000 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 12021,0 | 0,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Верхній Зарічній у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1,28 км/  6400 м2 | 14080,0 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,28 км/  6400 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 120,0 | 13960,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Садовій  у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,495 км/  2970 м2 | 5999,4 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,495 км/  2970 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 120,0 | 5879,4 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Карпівській у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 2,19 км/  14235 м2 | 31317,0 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,19 км/  14235 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 120,0 | 31197,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Верхня Карпівська у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1,175 км/  8636 м2 | 18999,2 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,175 км/  8636 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 300,0 | 18699,2 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці  Б. Хмельницького (від буд. №21  до ІІ провулку Верхнього Вокзального) у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,3км/  960 м2 | 2112,0 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 км/  960 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 50,0 | 2062,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці  Верхній  Вокзальній у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1,035 км/  8146 м2 | 20365,0 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,035 км/  8146 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 300,0 | 20065,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по  І провулку Верхньому Вокзальному у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,304 км/  1216 м2 | 2456,3 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,304 км/  1216 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 50,0 | 2406,3 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по  ІІ провулку Верхньому Вокзальному у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,515 км/  1892 м2 | 3821,8 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,515 км/  1892 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 50,0 | 3771,8 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по  ІІІ провулку Верхньому Вокзальному у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,65 км/  2080 м2 | 4201,6 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,65 км/  2080 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 50,0 | 4151,6 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці  Є. Завойського  (від буд. №60 до буд. №236) у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1,4 км/  4500 м2 | 8181,0 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 км/  4500 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 200,0 | 7981,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Сагайдачного у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,4 км/  1578 м2 | 3187,6 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 км/  1578 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 120,0 | 3067,6 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по І провулку Коцюбинського  у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,587 км/  4460 м2 | 11150,0 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,587 км/  4460 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 200,0 | 10950,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по  ІІ провулку Коцюбинського  у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,187 км/  645 м2 | 1302,9 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,187 км/  645 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 50,0 | 1252,9 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Виноградному у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,25км/  1250 м2 | 2525,0 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,25км/  1250 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 50,0 | 2475,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Вишневій у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 2,6 км/  9184 м2 | 18551,7 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 км/  9184 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 200,0 | 18351,7 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по  І провулку Шаргородському  у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,212 км/  742 м2 | 1498,8 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,212 км/  742 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 60,0 | 1438,8 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по  ІІ провулку Шаргородському у м. Могилеві-Подільському  Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства  Могилів-Подільської міської ради | 0,18 км/  580 м2 | 1171,6 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,18 км/  580 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 60,0 | 1111,6 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по  ІІІ провулку Шаргородському  у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,20 км/  700 м2 | 1414,0 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,20 км/  700 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 60,0 | 1354,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Спортивній у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 2,227 км/  9200 м2 | 18584,0 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,227 км/  9200 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 100,0 | 18484,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт  дорожнього покриття по 2-му Озаринецькому тупику у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,170 км/  855 м2 | 1539,36 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,170 км/  855 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 50,0 | 1489,36 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці Молодіжній в селищі Сонячне Могилів-Подільського району Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,5 км/  3750м2 | 6000,0 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 км/  3750м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 50,0 | 5950,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Річковій  (від буд. №1 до буд. №54 та від буд. №62 до  буд. №92) в  с. Немії Могилів-Подільського району Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 2,27 км/  9058 м2 | 14492,8 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,27 км/  9058 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 14492,8 | 0,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Б.Хмельницького (від буд. №68 до буд. №58, від  буд. №22 до  буд. №54 та №48  і від буд. №20  до буд. №46)  у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,7 км/  2230,4 м2 | 3568,64 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 км/  2230,4 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 50,0 | 3518,64 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Івана Франка у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,56 км/  2060 м2 | 3949,0 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,56 км/  2060 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0,0 | 35,0 | 3914,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Всього показники Програми:** |  |  | **692059,39** |  | **33560,97** | **104153,86** | **554344,56** |  |  |

Секретар міської ради Тетяна БОРИСОВА

Додаток 3

до рішення 32 сесії

міської ради 8 скликання

від 16.06.2023 року №748

Додаток 3

до програми будівництва,

реконструкції та капітального

ремонту автомобільних доріг

комунальної власності Могилів -

Подільської міської територіальної

громади на 2022-2024 роки у новій

редакції

**ПАСПОРТ**

**програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Ініціатор розроблення Програми** | | | Могилів-Подільська міська рада | | |
|  |  | | |  | | |
| **2.** | **Нормативно-правові документи** | | | Бюджетний кодекс України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільні дороги»,  «Про транспорт», «Про дорожній рух» | | |
|  |  | | |  | | |
| **3.** | **Розробник Програми** | | | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | | |
|  |  | | |  | | |
| **4.** | **Відповідальні виконавці Програми** | | | Виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради | | |
|  |  | | |  | | |
| **5.** | **Учасники Програми** | | | Могилів-Подільська міська рада, управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради, органи державної влади та інші суб’єкти господарської діяльності | | |
|  |  | | |  | | |
| **6.** | **Термін реалізації Програми** | | | 2022-2024 роки | | |
|  |  | | |  | | |
| **7.** | **Джерела фінансування** | | | Державний, обласний, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством | | |
| **8.** | **Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього (тис. грн)** | | | **692059,39** | | |
| **8.1.** | у тому числі по роках, (тис. грн): | | | | | |
| **Роки** | | **Усього** | **Державний бюджет** | | **Місцевий бюджет** | **Інші джерела** | |
| 2022 | | 33560,97 | 0,00 | | 7590,15 | 25970,82 | |
| 2023 | | 104153,86 | 0,00 | | 93620,51 | 10533,34 | |
| 2024 | | 554344,56 | 151580,05 | | 402441,96 | 322,56 | |
|
| **Усього:** | | **692059,39** | **151580,05** | | **503652,62** | **36826,72** | |

**9. Очікувані результати виконання:**

Програма спрямована на створення сприятливих умов проживання

населення та підвищення її життєвого рівня.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

- збереження існуючої мережі доріг комунальної власності від руйнування;

- ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів

загального користування, на аварійних ділянках шляхом проведення на них

ремонтних робіт;

- покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього руху;

- покращення експлуатаційного стану доріг та вулиць в населених пунктах

громади;

- ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт, що

виконуються, у тому числі шляхом упровадження нових матеріалів та

технологій;

- зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;

- удосконалення системи управління автомобільними дорогами;

- залучення інших джерел фінансування на будівництво та капітальний ремонт

та реконструкцію автомобільних доріг.

**10. Контроль за виконанням:**

Програма є інструментом планування і координації дій її учасників.

Щорічно, в першому кварталі року, наступному за звітним, інформація про хід реалізації Програми заслуховується на черговій сесії міської ради.

Секретар міської ради Тетяна БОРИСОВА