

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №245**

Від 28.07.2022р. м. Могилів-Подільський

**Про затвердження**

**програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту**

**автомобільних доріг комунальної власності**

**Могилів - Подільської міської територіальної громади**

**на 2022-2024 роки у новій редакції**

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про державні цільові програми», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року №252 «Про деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», з метою розвитку дорожньої інфраструктури, у зв’язку із збільшенням потреби в призначенням на поточний 2022 рік, -

**виконком міської ради ВИРІШИВ**:

1. Затвердити програму будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів - Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції (далі – Програма) згідно з додатком, що додається.

 2. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Стратійчук І.П.) забезпечити виконання даної Програми.

3. Фінансово-економічному управлінню міської ради забезпечити фінансування вищезазначеної Програми.

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Безмещука П.О..

 Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

 Додаток

 до рішення виконавчого

 комітету міської ради

 від 28.07.2022 року №245

**ПРОГРАМА**

**будівництва, реконструкції та капітального ремонту**

**автомобільних доріг комунальної власності**

**Могилів-Подільської міської територіальної громади**

**на 2022-2024 роки**

 ***(нова редакція)***

2022р.

**ЗМІСТ**

|  |
| --- |
|  |
|  | Загальні положення |  |  |
|  | Мета Програми |  |  |
|  | Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма |  |  |
|  | Динаміка фінансування робіт з нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції та поточного ремонту доріг комунальної власності |  |  |
|  | Основні завдання та заходи Програми |  |  |
|  | Очікувані результати виконання Програми |  |  |
|  | Фінансування Програми |  |  |
|  | Контроль за ходом виконання заходів Програми |  |  |
|  | ***Додатки:*** |  |  |
|  | Додаток 1: Фінансове забезпечення Програми |  |  |
|  | Додаток 2: Результативні показники Програми |  |  |
|  | Додаток 3: Паспорт Програми |  |  |

1. **Загальні положення**

Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості, сільського господарства та соціальний розвиток суспільства. Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів і пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки загалом.

У бюджеті громади щорічно передбачаються видатки на фінансування робіт із будівництва, реконструкції, капремонтів та утримання мережі доріг комунальної власності, однак, обсяги фінансування з бюджету громади упродовж останніх років не забезпечували нормативних термінів проведення ремонтних робіт автомобільних доріг.

У зв’язку з багаторічним недофінансуванням на проведення капітальних і поточних ремонтних робіт на сьогодні експлуатаційний стан більшості доріг є незадовільним. Окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними та потребують термінового капітального, поточного та середнього ремонтів.

Такий стан автомобільних доріг гальмує соціально-економічний розвиток Могилів-Подільської міської територіальної громади, створює соціальну напругу.

Програма спрямована на удосконалення механізму фінансового забезпечення робіт з будівництва/реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів, утримання доріг комунальної власності територіальної громади, забезпечення контролю за ефективністю використаних коштів та якістю робіт.

Законодавчою основою розроблення Програми є закони України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», *«*Про транспорт», ст. 91 Бюджетного кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 року №198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони».

1. **Мета Програми**

Основною метою Програми утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури Могилів - Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі по тесту – Програма) є збереження та вдосконалення існуючої мережі автомобільних доріг комунальної власності на території територіальної громади і забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху, забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів виробництва, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності шляхом покращення якості шляхів сполучення.

1. **Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма**

Майже 87% дорожнього покриття міської територіальної громади знаходиться в незадовільному стані.

З урахуванням міжремонтних строків експлуатації дорожнього одягу та зростання інтенсивності руху, дорожнє покриття майже всіх вулиць втратило споживчі властивості і потребує капітального ремонту або реконструкції. Також безумовним фактором є те, що під час тривалого терміну експлуатації доріг відбувається поступова зміна автомобілів зі значною зміною їх динамічних властивостей, змінюються погляди водіїв та пасажирів на комфортність руху, що призводить до підвищення вимог до геометричних параметрів та транспортно-експлуатаційних характеристик доріг, а також до їх обладнання, тобто дороги старіють морально.

Крім того, у складі транспортних потоків зростає частка великовагових та великогабаритних транспортних засобів, що призводить до швидкого руйнування автомобільних доріг та мостів, які розраховані на значно менші обсяги навантаження.

Високим, порівняно з європейськими країнами, залишається рівень аварійності на автомобільних дорогах. Темпи впровадження нових технологій, машин, механізмів, сучасних матеріалів та конструкцій європейського рівня повільні і не відповідають потребам сьогодення. Тому транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг комунальної власності потребує значного поліпшення шляхом спрямування капіталовкладень протягом значного періоду часу та в обсягах, які забезпечували б їх відновлення, збереження та належне експлуатаційне утримання.

Протяжність автомобільних доріг комунальної власності з твердим (удосконаленим) покриттям становить 13 % від загальної протяжності доріг, що свідчить про дуже низький відсоток доріг з твердим покриттям.

Наразі, необхідно поетапно вирішувати питання по удосконаленню доріг з перехідними типами покриттів (відсипані та ґрунтові) шляхом переведення їх на чорнощебеневі та асфальтобетонні покриття. Орієнтовна площа автомобільних доріг комунальної власності, які потребують удосконаленого покриття становить - 960,0 тис. м2.

Покращення якості дорожнього покриття Могилів–Подільської міської територіальної громади дозволить забезпечити мобільність й інтеграцію, доступ до соціального життя, привабливий інвестиційний клімат та сталий економічний розвиток.

Географічне розташування міської територіальної громади за умови належної інтеграції внутрішньої транспортної інфраструктури в загальнодержавну та європейську дасть змогу в майбутньому отримувати значні вигоди від транзитних міжнародних перевезень автомобільним транспортом та туристичних поїздок.

1. **Динаміка фінансування робіт з нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції та утримання доріг комунальної власності**

Розподіл коштів за останніх 4 роки по видам діяльності наведено у таблиці 1 та діаграмі «Динаміки фінансування робіт по видам діяльності». Потужності, які вводились в експлуатацію наведено у табличній формі 2 та діаграмі «Динаміка введення в експлуатацію».

3

**Таблиця 1. Фінансування робіт по видам діяльності**

*тис.грн*



**Таблиця 2. Площі ремонту по видам діяльності**

тис.м2



.

1. **Основні завдання та заходи Програми**

Основними завданням Програми є:

- збереження та вдосконалення наявної мережі автомобільних доріг з

 доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних

 строків (не менше 10 років);

- дорогами з твердим покриттям усіх населених пунктів міської територіальної

 громади;

- забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами

 комунальної власності;

- досягнення належного рівня утримання та ефективної експлуатації доріг

 комунальної власності;

- підвищення рівня інвестиційної привабливості та туристичних зв’язків.

1. **Очікувані результати виконання Програми**

Виконання Програми забезпечить:

- збереження/розвиток існуючої мережі доріг комунальної власності;

- ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів

 загального користування, на аварійних ділянках шляхом проведення на них

 ремонтних робіт;

- покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього руху;

- покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць комунальної власності;

- раціональне фінансування галузі дорожнього господарства, а саме: виділення

 коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг

 комунальної власності.

1. **Фінансування Програми**

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у бюджеті громади на 2022-2024 роки, за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством України. Фінансове забезпечення Програми зазначено у додатку 1.

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми розподіляються пооб’єктно. Перелік об’єктів та їх фінансування наведено у додатку 2.

1. **Контроль за ходом виконання заходів Програми**

Контроль за ходом виконання заходів Програми здійснює:

- управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської

 ради;

- постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

 економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва;

- постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального

 господарства, енергозбереження та транспорту.

Інформація (звіт) про хід виконання заходів Програми виноситься на розгляд засідань сесії Могилів-Подільської міської ради.

***Додатки до Програми:***

Додаток 1: Фінансове забезпечення Програми

Додаток 2: Результативні показники Програми

 В.о. керуючого справами виконкому,

 заступник міського голови з питань

 діяльності виконавчих органів Михайло СЛОБОДЯНЮК

 *Додаток 1*

 *до програми будівництва, реконструкції*

 *та капітального ремонту автомобільних*

 *доріг комунальної власності*

 *Могилів–Подільської міської*

 *територіальної громади на 2022-2024 роки*

**Фінансове забезпечення**

**програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту**

**автомобільних доріг комунальної власності Могилів - Подільської міської**

**територіальної громади на 2022-2024 роки**

 *тис. грн*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів,** **які пропонується залучити на виконання заходів Програми** | **Всього витрат на виконання Програми** | **У тому числі по роках** |
| **2022р.** | **2023р.** | **2024 р.** |
| Державний бюджет | 136656,08 | 11507,34 | 64330,36 | 60818,38 |
| Бюджет громади | 127316,122 | 39207,082 | 49129,32 | 38979,72 |
| Інші джерела | 29176,17 | 24502,4 | 2864,09 | 1809,68 |
| **Всього:** | **293148,372** | **75216,822** | **116323,77** | **101607,78** |

 В.о. керуючого справами виконкому,

 заступник міського голови з питань

 діяльності виконавчих органів Михайло СЛОБОДЯНЮК

 *Додаток 2*

 *до програми будівництва, реконструкції*

 *та капітального ремонту автомобільних*

 *доріг комунальної власності*

 *Могилів–Подільської міської*

 *територіальної громади на 2022-2024 роки*

**Результативні показники**

**програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг**

**комунальної власності Могилів - Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування об’єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи** | **Найменування головного розпорядника бюджетних коштів та замовника будівельних робіт** | **Показники об'єкта у відповідних одиницях** | **Загальна вартість будівництва, тис. грн** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування по рокам, тис. грн** | **Очікуваний результат (введення в експлуатацію)** | **Примітка** |
| 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. |
| 1. | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду до дошкільного навчального закладу №2 «Гармонія» по вулиці Ставиській, 67 та до багатоквартирного житлового будинку № 6 по вулиці Грецькій у м. Могилеві -Подільському, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 831 м2 | 1862,27 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 831 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 1862,27 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Реконструкція території загального користування (скверу) навпроти багатоквартирного житлового будинку №287 по проспекту Незалежності у м. Могилеві-Подільському, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 1300 м2 | 2789,79 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 1300 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 2789,79 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Капітальний ремонт благоустрою навпроти будинку №65 по вул. Ставиській у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 999,42 м2 | 806,48 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 999,42 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 806,48 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Капітальний ремонт під’їзних шляхів до багатоквартирних житлових будинків №299, №301, №303, №305, №307, №293,№295 по проспекту Незалежності у м. Могилеві-Подільському, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 5300 м2 | 6580,79 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 5300 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 6580,79 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Капітальний ремонт під’їзних шляхів до багатоквартирних житлових будинків №275, №277, №279, №283, №285, №287, №289 по проспекту Незалежності у м. Могилеві-Подільському, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 3400 м2 | 4465,2 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 3400 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 4465,2 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Капітальний ремонт місцевого проїзду до багатоквартирних житлових будинків №8, №10, №12, №14, №16, №18 по вул. Дністровській у м. Могилеві-Подільському, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 3700 м2 | 4902,5 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 3700 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 0 | 4902,5 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці Вокзальній (від буд. №11б до проспекту Героїв) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 15 опор вул. осв. / 1053 м2 | 3757,5 | Державний бюджет | 2630,25 | 0 | 0 | 15 опор / 1053 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 1127,25 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по проспекту Героїв (від вулиці Вокзальній до вулиці Ринковій) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 62 опор вул. осв /8000 м2 | 12681,56 | Державний бюджет | 8877,09 | 0 | 0 | 62 опор вул. осв/8000 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 3804,47 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці 8-го Березня (від буд. №2 до вул. Шолом Алейхема) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,320 км/3150 м2 | 6930 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,320 км/3150 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 6930 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шолом Алейхема у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,180 км/810 м2 | 1782 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,180 км/810 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 1782 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Капітальний ремонт дорожнього покриття на території міського кладовища (від центральних воріт до ПК 0+200) в с. Сонячне м. Могилева-Подільського Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,2 км/640 м2 | 848 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,2 км/640 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 848 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Капітальний ремонт благоустрою навпроти буд. №301 по проспекту Незалежності ум. Могилеві-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 2340 м2 | 1050 | Державний бюджет | 0 | 487,5 | 0 | 2340 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 75 | 487,5 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Капітальний ремонт тротуарного покриття по проспекту Незалежності (від буд. №110/2 «Ліцей №3» до буд. 317) по проспекту Незалежності у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 4160 м2 | 2184 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 4160 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 100 | 1042 | 1042 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Капітальний ремонт організації дорожнього руху на перехресті вулиць Ставиській -Ринковій у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | влаштування пішохідних переходів і світлофорів (4 світлофори) | 1050 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | влаштування пішохідних переходів і світлофорів (4 світлофори) |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 85 | 965 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення на пішохідних переходах у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 52 пішохідних переходи  | 5353,83 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 52 пішохідних переходи  |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 1784,61 | 1784,61 | 1784,61 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Будівельників у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,5 км/896 м2 | 918,52 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,5 км/896 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 50 | 738,24 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 130,28 | 0 |
| 17. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Ігоря Римара та Сергія Ковриги у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 1,02 км/5100 м2 | 6757,51 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 1,02 км/5100 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 0 | 5743,88 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 1013,63 | 0 |
| 18. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. М. Гудзія (Строкача) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,637 км/2990 м2 | 3961,75 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,637 км/2990 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 0 | 3367,49 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 594,26 | 0 |
| 19. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по провул. Полтавському у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,36 км/2325 м2 | 3080,63 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,36 км/2325 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 0 | 2618,54 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 462,09 | 0 |
| 20. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по провул. Б.Хмельницького у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,42 км/1840 м2 | 2438 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,42 км/1840 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 0 | 2072,3 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 365,7 | 0 |
| 21. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Текстильній у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,321 км/1500 м2 | 1987,51 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,321 км/1500 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 0 | 1689,38 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 298,13 | 0 |
| 22. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Грушевського ум. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 1,556 км | 6126,75 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 1,556 км |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 0 | 0 | 5207,74 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 919,01 |
| 23. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Фізкультурній у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,556 км | 2189,25 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,556 км |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 0 | 0 | 1860,86 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 328,39 |
| 24. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Старицького у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,585 км | 2303,44 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,585 км |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 0 | 0 | 1957,92 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 345,52 |
| 25. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шевченка (від буд. №1 до буд. №207) у м. Могилеві-ПодільськомуВінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,607 км | 2390,06 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,607 км |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 0 | 0 | 2390,06 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Шевченка (від буд. №1 до буд. №64) у м. Могилеві-ПодільськомуВінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,367 км | 1445,06 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,367 км |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 0 | 0 | 1228,3 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 216,76 |
| 27. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Острівській (від буд. №56 до ПК11+00) ум. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 1,2 км/12952 м2 | 19308,07 | Державний бюджет | 0 | 16394,86 | 0 | 1,2 км/12952 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 20 | 2893,21 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Реконструкція вулично-дорожньої мережі на Соборній площі (від вул. Стависької до буд. №2) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 5038 м2 | 8839,16 | Державний бюджет | 0 | 0 | 6187,41 | 5038 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 0 | 0 | 2651,75 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Капітальний ремонт вулично - дорожньої мережі по вул. Ставиській (від буд. №22 до буд. №38) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 5412 м2 | 10261,38 | Державний бюджет | 0 | 0 | 7182,97 | 5412 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 0 | 0 | 3078,41 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. І. Франка у м. Могилеві-ПодільськомуВінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,448 км/5562 м2 | 10857,02 | Державний бюджет | 0 | 4614,23 | 4614,23 | 0,448 км/5562 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 0 | 814,28 | 814,28 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці Полтавській у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 1,553 км/17352 м2 | 33871,09 | Державний бюджет | 0 | 14230,21 | 14230,21 | 1,553 км/17352 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 388,25 | 2511,21 | 2511,21 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Реконструкція вулично -дорожньої мережі по вулиці Грецькій (від вулиці Полтавської до буд. №3) у м. Могилеві-ПодільськомуВінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,441 км/ 6700 м2 | 16750 | Державний бюджет | 0 | 7072 | 7072 | 0,441 км/ 6700 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 110 | 1248 | 1248 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Капітальний ремонт вулично дорожньої мережі по вулиці Шаргородської у м. Могилеві-ПодільськомуВінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 2,34 км/20489 м2 | 51222,5 | Державний бюджет | 0 | 21531,56 | 21531,56 | 2,34 км/20489 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 560 | 3799,69 | 3799,69 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці В. Стуса у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,673 км/4374 м2 | 5913,66 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,673 км/4374 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 0 | 2956,83 | 2956,83 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Виноградній в с. Серебрії, Могилів-Подільського районуВінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,7 км/2450 м2 | 2535,76 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,7 км/2450 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 0 | 1267,88 | 1267,88 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Вишневій в с. Серебрії Могилів - Подільського районуВінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 1,9 км/6650 м2 | 6882,76 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 1,9 км/6650 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 0 | 3441,38 | 3441,38 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Подільській в с. Серебрії Могилів-Подільського районуВінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,96 км/3360 м2 | 3477,6 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,96 км/3360 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 0 | 1738,8 | 1738,8 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Космонавтів в с. Немії Могилів-Подільського району Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,125 км/550 м2 | 563,75 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,125 км/550 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 0 | 563,75 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Залізничній в с. Немії Могилів-Подільського району Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,3 км/1150 м2 | 1178,75 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,3 км/1150 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 0 | 1178,75 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Комсомольській в с. Немії Могилів-Подільського району Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 0,24 км/1260 м2 | 1304,1 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,24 км/1260 м2 |   |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 0 | 1304,1 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Капітальний ремонт тротуарного покриття по вулиці Грецькій (вхід та вихід на митницю) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1800 м2 | 2037,972 | Державний бюджет |   |   |   | 1800 м2 |  |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 2037,972 | 0 | 0 |
| Інші джерела |  |  |  |
| 42. | Капітальний ремонт мереж вуличного (зовнішнього) освітлення по вулиці Ставиській (від буд. №42 до вулиці Грецькій) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 18 св.точок | 3000 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 18 св. точок |  |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 3000,0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Капітальний ремонт тротуарного покриття по вулиці Ставиській (від буд. №42 до вулиці Грецькій) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 10540 м2 | 21080 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 10540 м2 |  |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 21080,0 | 0 | 0 |
| 44. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ставиській (від буд. №42 до вулиці Грецькій) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради  | 3720 м2 | 3422,4 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 3720 м2 |  |
| Бюджет Могилів –Подільської міської територіальної громади | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 3422,4 | 0 | 0 |
|   | **Разом:** | **293148,372** |  | **75216,822** | **116323,77** | **101607,78** |   |   |

 В.о. керуючого справами виконкому,

 заступник міського голови з питань

 діяльності виконавчих органів Михайло СЛОБОДЯНЮК

 *Додаток 3*

 *до програми будівництва, реконструкції*

 *та капітального ремонту автомобільних*

 *доріг комунальної власності Могилів –*

 *Подільської міської територіальної громади*

 *на 2022-2024 роки*

 **ПАСПОРТ**

 **програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту**

 **автомобільних доріг комунальної власності Могилів - Подільської**

 **міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ініціатор розроблення Програми** | Могилів-Подільська міська рада  |
|  | **Нормативно-правові документи** | Бюджетний кодекс України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільні дороги», «Про транспорт», «Про дорожній рух»  |
|  | **Розробник Програми** | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради |
|  | **Відповідальні виконавці Програми** | Виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради  |
|  | **Учасники Програми** | Могилів-Подільська міська рада, управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради, органи державної влади та інші суб’єкти господарської діяльності |
|  | **Термін реалізації Програми** | 2022-2024 роки |
|  | **Джерела фінансування** | Державний, обласний бюджети, бюджет громади та інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | **Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього (тис. грн)** | **293148,372** |
|  **8.1.**  | **У тому числі по роках, (тис. грн):** |
|  |  |
| **Роки** | **Усього** | **Державний бюджет** | **Бюджет****Могилів - Подільської міської територіальної громади** | **Інші джерела** |
| 2022 | 75216,82 | 11507,34 | 39207,08 | 24502,40 |
| 2023 | 116323,77 | 64330,36 | 49129,32 | 2864,09 |
| 2024 | 101607,78 | 60818,38 | 38979,72 | 1809,68 |
| **Усього:** | **293148,37** | **136656,08** | **127316,12** | **29176,17** |
| **9.** | **Очікувані результати Програми** |  Програма спрямована на створення сприятливих умов проживання населення та підвищення її життєвого рівня. Виконання Програми дасть змогу забезпечити:- збереження існуючої мережі  доріг комунальної власності від  руйнування;- ліквідацію незадовільних умов  руху автотранспорту, у тому  числі маршрутів загального  користування, на аварійних  ділянках шляхом проведення на  них ремонтних робіт;- покращення транспортного,  пішохідного зв’язку та безпеки  дорожнього руху;- покращення експлуатаційного  стану доріг та вулиць в  населених пунктах громади;- ефективне використання  наявних коштів та підвищення  якості робіт, що виконуються, у  тому числі шляхом  упровадження нових матеріалів  та технологій;- зменшення кількості дорожньо- транспортних пригод;- удосконалення системи  управління автомобільними  дорогами;- залучення інших джерел  фінансування на будівництво та  капітальний ремонт та  реконструкцію автомобільних  доріг. |
| **10.** | **Контроль за виконанням Програми:** |  Програма є інструментом планування і координації дій її учасників. Щорічно, в першому кварталі року, наступному за звітним, інформація про хід реалізації Програми заслуховується на черговій сесії міської ради. |

 В.о. керуючого справами виконкому,

 заступник міського голови з питань

 діяльності виконавчих органів Михайло СЛОБОДЯНЮК