

УКРАЇНА  
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №334**

Від 28.09.2022р. м. Могилів-Подільський

**Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради**

**від 28.07.2022 року №245 «Про затвердження програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів - Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції»**

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про державні цільові програми», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», з метою розвитку дорожньої інфраструктури, у зв’язку із збільшенням обсягів робіт та потреби в призначеннях на поточний 2022 рік, -

**виконком міської ради ВИРІШИВ:**

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради

від 28.07.2022 року №245 «Про затвердження програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції», а саме:

- додаток 2 до програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки викласти у новій редакції згідно з додатком, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Безмещука П.О..

Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 28.09.2022 року №334

*Додаток 2*

*до програми будівництва, реконструкції та*

*капітального ремонту автомобільних доріг*

*комунальних власності Могилів-Подільської*

*міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки*

**Результативні показники**

**програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності**

**Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування об’єкта будівництва/**  **вид будівельних робіт,**  **у тому числі проектні роботи** | **Найменування головного розпорядника бюджетних коштів та замовника будівельних робіт** | **Показники об’єкта у відповідних одиницях** | **Загальна вартість будівництва, тис. грн** | **Джерела фінансу-вання** | **Орієнтовні обсяги фінансування по рокам, тис. грн** | | | **Очікуваний результат (введення в**  **експлуатацію)** | **При-мітка** |
| 2022р. | 2023р. | 2024р. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду до дошкільного навчального закладу №\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_»  по вулиці \_\_\_\_, \_\_\_  та до  багатоквартирного житлового будинку №\_\_\_ по вулиці \_\_\_\_\_\_  у м. Могилів-Подільський,  Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 831 м2 | 1862,27 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 831 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 1862,27 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Реконструкція території загального користування (скверу) навпроти багатоквартирного житлового будинку №\_\_\_\_ по проспекту Незалежності у  м. Могилів-Подільський,  Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1300 м2 | 2789,79 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 1300 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 2789,79 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Капітальний ремонт благоустрою навпроти будинку №65 по  вул. Ставиській у  м. Могилів-Подільський  Вінницька область | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 999,42 м2 | 1473,132 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 999,42 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 1473,132 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Капітальний ремонт під’їзних шляхів до багатоквартирних житлових будинків №299, №301, №303, №305, №307, №293, №295 по проспекту Незалежності у  м. Могилеві-Подільському, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 5300 м2 | 6580,79 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 5300 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 6580,79 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Капітальний ремонт під’їзних шляхів до багатоквартирних житлових будинків №275, №277, №279,  №283, №285, №287, №289 по проспекту Незалежності у  м. Могилеві-Подільському, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 3400 м2 | 4465,2 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 3400 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 4465,2 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Капітальний ремонт місцевого проїзду до багатоквартирних житлових будинків  №8, №10, №12, №14, №16, №18 по вул. Дністровська у м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 3700 м2 | 4902,5 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 3700 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0 | 4902,5 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці Вокзальній  (від буд. №11б до проспекту Героїв)  у м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 15 опор  вул. осв../1053 м2 | 3090,848 | Державний бюджет | 2630,25 | 0 | 0 | 15 опор / 1053 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 460,598 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по проспекту Героїв (від вулиці Вокзальна до вулиці Ринкова)  у м. Могилів-Подільський, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 62 опор  вул. осв. /8000 м2 | 12681,56 | Державний бюджет | 8877,09 | 0 | 0 | 62 опор вул. осв/8000 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 3804,47 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці 8-го Березня  (від буд. №2 до  вул. Шолом Алейхема) у  м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,320 км/3150 м2 | 6930 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,320 км/3150 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 6930 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шолом Алейхема  у м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,180 км/810 м2 | 1782 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,180 км/810 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 1782 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Капітальний ремонт дорожнього покриття на території міського кладовища  (від центральних воріт до ПК 0+200) в с. Сонячне  м. Могилева-Подільського у Вінницькій області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,2 км/640 м2 | 848 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,2 км/640 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 848 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Капітальний ремонт благоустрою навпроти  буд. №301 по проспекту Незалежності  у м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 2340 м2 | 1050 | Державний бюджет | 0 | 487,5 | 0 | 2340 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 75 | 487,5 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Капітальний ремонт тротуарного покриття по проспекту Незалежності  (від буд. №\_\_\_ «\_\_\_ №\_\_\_» до  буд. 317) по проспекту Незалежності у  м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 4160 м2 | 2184 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 4160 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 100 | 1042 | 1042 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Капітальний ремонт організації дорожнього руху на перехресті вулиць Стависька - Ринкова у м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | влаштування пішохідних переходів і світлофорів  (4 світлофори) | 1050 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | влаштування пішохідних переходів і світлофорів  (4 світлофори) |  |
| Місцевий бюджет | 85 | 965 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення на пішохідних переходах у  м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 52 пішохідних переходи | 5353,83 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 52 пішохідних переходи |  |
| Місцевий бюджет | 1784,61 | 1784,61 | 1784,61 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Будівельників у  м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,5 км/896 м2 | 918,52 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,5 км/896 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 50 | 738,24 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 130,28 | 0 |
| 17. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по  вул. Ігоря Римара  та Сергія Ковриги  у м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1,02 км/5100 м2 | 6757,51 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 1,02 км/5100 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0 | 5743,88 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 1013,63 | 0 |
| 18. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по  вул. М.Гудзія (Строкача) у  м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,637 км/2990 м2 | 3961,75 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,637 км/2990 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0 | 3367,49 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 594,26 | 0 |
| 19. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по провул. Полтавський у  м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,36 км/2325 м2 | 3080,63 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,36 км/2325 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0 | 2618,54 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 462,09 | 0 |
| 20. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по провул.  Б. Хмельницького у м. Могилеві-Подільському  Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,42 км/1840 м2 | 2438 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,42 км/1840 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0 | 2072,3 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 365,7 | 0 |
| 21. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Текстильній  у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,321 км/1500 м2 | 1987,51 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,321 км/1500 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0 | 1689,38 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 298,13 | 0 |
| 22. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Грушевського  у м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1,556 км | 6126,75 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 1,556 км |  |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 5207,74 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 919,01 |
| 23. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Фізкультурна  у м. Могилів-Подільський,  Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,556 км | 2189,25 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,556 км |  |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 1860,86 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 328,39 |
| 24. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Старицького  у м. Могилів-Подільський, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,585 км | 2303,44 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,585 км |  |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 1957,92 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 345,52 |
| 25. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шевченка  (від буд. №1  до буд. №207)  у м. Могилів-Подільський, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,607 км | 2390,06 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,607 км |  |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 2390,06 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по  пров. Шевченко  (від буд. №1  до буд. №64)  у м. Могилів-Подільський, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,367 км | 1445,06 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,367 км |  |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 1228,3 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 216,76 |
| 27. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по  вул. Острівській  (від буд. №56  до ПК11+00)  в м. Могилеві-Подільському, у  Вінницькій області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1,2 км/12952 м2 | 19308,07 | Державний бюджет | 0 | 16394,86 | 0 | 1,2 км/12952 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 20 | 2893,21 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Реконструкція вулично-дорожньої мережі на Соборній Площі (від  вул. Стависька  до буд. №2) у  м. Могилеві-Подільському, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 5038 м2 | 8839,16 | Державний бюджет | 0 | 0 | 6187,41 | 5038 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 2651,75 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по  вул. Стависька  (від буд. №22  до буд. №38)  у м. Могилеві-Подільському, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 5412 м2 | 10261,38 | Державний бюджет | 0 | 0 | 7182,97 | 5412 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 3078,41 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по  вул. І. Франка у  м. Могилів-Подільський,  Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,448 км/5562 м2 | 10857,02 | Державний бюджет | 0 | 4614,23 | 4614,23 | 0,448 км/5562 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0 | 814,28 | 814,28 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці Полтавській  у м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1,553км/17352 м2 | 33871,09 | Державний бюджет | 0 | 14230,21 | 14230,21 | 1,553 км/17352 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 388,25 | 2511,21 | 2511,21 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Реконструкція вулично-дорожньої мережі по вулиці Грецька  (від вулиці Полтавська до  буд. №3) у  у м. Могилеві-Подільському,  Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,441 км/ 6700 м2 | 16750 | Державний бюджет | 0 | 7072 | 7072 | 0,441 км/ 6700 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 110 | 1248 | 1248 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці Шаргородська у  м. Могилів-Подільський,  Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 2,34 км/20489 м2 | 51222,5 | Державний бюджет | 0 | 21531,56 | 21531,56 | 2,34 км/20489 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 560 | 3799,69 | 3799,69 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці  В. Стуса  у м. Могилів-Подільський,  Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,673 км/4374 м2 | 5913,66 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,673 км/4374 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0 | 2956,83 | 2956,83 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по  вул. Виноградна  в с. Серебрія, Могилів-Подільського району, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,7 км/2450 м2 | 2535,76 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,7 км/2450 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0 | 1267,88 | 1267,88 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по  вул. Вишнева  в с. Серебрія, Могилів-Подільського району, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1,9 км/6650 м2 | 6882,76 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 1,9 км/6650 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0 | 3441,38 | 3441,38 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по  вул. Подільська  в с. Серебрія, Могилів-Подільського району, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,96 км/3360 м2 | 3477,6 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,96 км/3360 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0 | 1738,8 | 1738,8 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по  вул. Космонавтів  в с. Немія, Могилів-Подільського району, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,125 км/550 м2 | 563,75 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,125 км/550 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0 | 563,75 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по  вул. Залізнична  в с. Немія, Могилів-Подільського району, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,3 км/1150 м2 | 1178,75 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,3 км/1150 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0 | 1178,75 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по  вул.  Комсомольська  в с. Немія, Могилів-Подільського району, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,24 км/1260 м2 | 1304,1 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,24 км/1260 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0 | 1304,1 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Капітальний ремонт тротуарного покриття по вулиці Грецька (\_\_\_\_\_\_\_\_)  у м. Могилів-Подільський  Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1800 м2 | 2037,972 | Державний бюджет |  |  |  | 1800 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 2037,972 | 0 | 0 |
| Інші джерела |  |  |  |
| 42. | Капітальний ремонт мереж вуличного (зовнішнього) освітлення по вулиці Стависька  (від буд. №42 до вулиці Грецька)  у м. Могилів-Подільський  Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 40 св. точок | 3000 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 40 св. точок |  |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 3000,0 | 0 | 0 |
| 43. | Капітальний ремонт тротуарного покриття по вулиці Стависька  (від буд. №42 до вулиці Грецька)  у м. Могилів-Подільський  Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 10540 м2 | 21080 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 10540 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 21080,0 | 0 | 0 |
| 44. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Стависька  (від буд. №42 до вулиці Грецька)  у м. Могилів-Подільський  Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 3720 м2 | 3422,4 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 3720 м2 |  |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 3422,4 | 0 | 0 |
|  | **Разом:** |  |  | **293148,372** |  | **75216,822** | **116323,77** | **101607,78** |  |  |

Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК