

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №241**

Від 29.08.2023р. м. Могилів-Подільський

**Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства,**

**паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери**

 **Могилів-Подільської міської територіальної громади**

**до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023-2024 років**

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з наказом начальника Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова від 30.05.2023 року №765 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023-2024 років» та розпорядження міського голови

від 08.06.2023 року №172-р «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери Могилів-Подільської міської територіальної громади до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023-2024 років», заслухавши інформацію начальника управління житлово-комунального господарства міської ради Стратійчука І.П., -

**виконком міської ради ВИРІШИВ:**

**1.** Інформацію начальника управління житлово-комунального господарства міської ради Стратійчука І.П. взяти до відома.

**2.** Керівникам підприємств житлово-комунального господарства, бюджетних установ громади завершити виконання заходів з підготовки до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023-2024 років в повному обсязі, згідно з термінами встановленими планом заходів з комплексної підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери громади в умовах осінньо-зимового періоду 2023-2024 років і забезпечити особистий контроль за реалізацією найбільш важливих робіт на підвідомчих об’єктах.

Особливу увагу при цьому приділити питанням:

**2.1.** Підготовки котелень, автономних джерел опалення, які будуть забезпечувати теплом заклади освіти, культури та медицини.

До 1 жовтня 2023 року провести пробний запуск об’єктів теплопостачання з подальшим оформленням актів готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період.

**2.2.** Реалізації заходів з енергозбереження.

**2.3.** Забезпеченню аварійним запасом запасних частин, матеріалів, інструментом, засобами захисту та теплим спецодягом аварійно-рятувальні бригади до роботи в умовах понижених температур.

**2.4.** Вжиттю заходів щодо погашення усіма категоріями споживачів заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги.

**2.5.** Забезпеченню відповідних служб матеріалами та технічними засобами для боротьби з сніговими заметами та ожеледицею.

 **3.** Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Безмещука П.О..

 Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК